## Slide 1: Bonnes pratiques Événement Scrum

## Slide 2: Plan de travail
Conditions d’application
Les cinq événements Sprint
Le Sprint
La planification de Sprint
La mêlée quotidienne
La revue de Sprint
La rétrospective de sprint

## Slide 3: Conditions d’application
Croire en l’humain est la clé de la réussite
Équipe soudée
Fixer des objectifs à court terme
Une fois le premier but atteint, on démarre l’autre tâche et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée à la phase finale.
Jamais interférer dans le travail de l’autre
À la fin de chaque sprint, le produit ou service est montré au client.
Un nouveau sprint commence avec un nouvel objectif
Le facteur risque est minimisé et la collaboration entre le client et son prestataire de service est transparente.

## Slide 4: Les cinq événements Sprint
Le Sprint
La planification de Sprint
La mêlée quotidienne
La revue de Sprint
La rétrospective de Sprint

## Slide 5: Le Sprint
Durée maximale : 2 à 4 semaines
Quel est l'objectif spécifique du sprint ?
  Le sprint inclut les autres événements et activités de Scrum dont : une planification de sprint (une fois), des mêlées quotidiennes (tous jours), des activités de développement (tous les jours), une revue de sprint (une fois), une rétrospective de sprint (une fois).
  A pour but de réaliser un incrément du produit livrable
Quels éléments prioritaires du Product Backlog peuvent être convertis en un incrément potentiellement livrable au cours du sprint ?
  L’équipe se concentre sur l’accomplissement des tâches du Sprint Backlog
    En cas de retard (indiqué par le Burndown Chart)
  Quelle quantité de travail capable de faire dans le temps imparti au sprint ?
  Priorisation des tâches
Comment va t’on convertir les éléments sélectionnés en un incrément potentiellement utilisable d’ici la fin du sprint ?

## Slide 6: La planification de Sprint
Pour un Sprint de 4 semaines : 8 heures
Quel est l'objectif spécifique du sprint ?
Quels éléments prioritaires du Product Backlog peuvent être convertis en un incrément potentiellement livrable au cours du sprint ? L’équipe détermine quelle quantité de travail elle se sent capable de faire dans le temps imparti au sprint.
Comment va t’on convertir les éléments sélectionnés en un incrément potentiellement utilisable d’ici la fin du sprint ?

## Slide 7: La mêlée quotidienne
Réunion quotidienne de 15 minutes
Objectif :
Mesurer son avancement au quotidien et ajuster son plan d’action
Qu'ai-je fait hier qui a aidé l'équipe de développement à atteindre l'objectif du sprint ?
Que vais-je faire aujourd'hui qui aidera l'équipe de développement à atteindre l'objectif du sprint ?
Est-ce que je vois des obstacles qui pourraient m'empêcher ou empêcher l'équipe de développement d'atteindre l'objectif du sprint ?

## Slide 8: La revue de Sprint
4 heures pour un Sprint de 4 semaines
Recueillir des feedbacks et renforcer la collaboration
Orienter le prochain sprint et discuter de l’avancement général du projet

## Slide 9: La rétrospective de sprint
A lieu entre la revue de sprint et la planification du suivant
L’équipe Scrum s’inspecte elle-même afin de tirer les leçons de l’expérience acquise sur le sprint écoulé pour les mettre au profit du sprint suivant, à travers l’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration
3 heures maximum pour un sprint de 4 semaines